Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou ze dne 30.6.2003, č.18

Přítomni:  p.Prázná,Mgr. Filip, p.Mesiariková,  p.Kotoun, Ing.Saxl, p. Krbec, p.Houska

Schválený program pro jednání:

- Došlá pošta.

- Jednání o rozpočtové změně a dodatku č.1 ke smlouvě o díle „Rekonstrukce vodní nádrže a obnova obecních komunikací“ – P2003/1.

- Jednání o rozpočtové změně a dodatku č.2 ke smlouvě o díle „Rekonstrukce vodní nádrže a obnova obecních komunikací“- P2003/1.

- Jednání o rozpočtové změně a dodatku č.1 ke smlouvě o díle „Provedení popovodňové opravy mlýnského náhonu a jeho vyčištění od naplavených sedimentů“ - P2002/4.

- Jednání o rozpočtové změně a dodatku č.1 ke smlouvě o díle „Provedení popovodňových oprav obecních komunikací“ - P2002/1.

Usnesení č.18.1. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dodatek č.1 ke smlouvě „Rekonstrukce vodní nádrže a obnova obecních komunikací“  – P2003/1, jímž se navyšuje rozsah prací na vodní nádrži požadovaných stavebním povolením. Navýšením prací dojde k navýšení ceny díla o 85 060 Kč bez DPH.

Navýšení výdajů proti rozpočtu o 90 298 Kč.

Částka bude hrazena z prostředků PHARE. DPH ve výši 4 253 Kč bude hrazena z prostředků na bankovních účtech a následně vzhledem k financování z EU bude DPH proplaceno FÚ.

Usnesení č.18.2. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dodatek č.2 ke smlouvě „Rekonstrukce vodní nádrže a obnova obecních komunikací“  – P2003/1, jímž se navyšuje rozsah prací na objektu č.1 položením asfaltového betonu. Navýšením prací dojde k navýšení ceny díla o

115 200 Kč bez DPH.

Rozpočet počítal s výdaji na opravu 4 obecních komunikací v hodnotě 1 650 000 Kč bez DPH. Po tomto navýšení ceny díla daných smlouvou P2003/1 dosáhnou celkové výdaje na 4 obecní komunikace 1 597 082 Kč bez DPH.

Částka bude hrazena z prostředků PHARE. DPH ve výši 5 760  Kč bude hrazena z prostředků na bankovních účtech a následně vzhledem k financování z EU bude DPH proplaceno FÚ.

Usnesení č.18.3. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dodatek č.1 ke smlouvě „Provedení popovodňové opravy mlýnského náhonu a jeho vyčištění od naplavených sedimentů“ - P2002/4, jímž se mění termín ukončení díla na 30.9.2003 a prodlužuje se splatnost faktur na 70 dní .Celková cena díla je 114 285 Kč bez DPH a bude hrazena z prostředků Fondu solidarity . DPH ve výši 5 714.30  Kč bude hrazena z prostředků na bankovních účtech a následně vzhledem k financování z EU bude DPH proplaceno FÚ.

Rozpočtová změna výdajů celkem 119 999.30 Kč.

Rozpočtová změna příjmů celkem 119 999.30 Kč.

Usnesení č.18.4. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dodatek č.1 ke smlouvě „Provedení popovodňových oprav obecních komunikací“ - P2002/1, jímž se mění termín ukončení díla na 30.9.2003 a prodlužuje se splatnost faktur na 70 dní .Celková cena díla je 209 523,80 Kč bez DPH a bude hrazena z prostředků Fondu solidarity . DPH ve výši 10 476,20  Kč bude hrazena z prostředků na bankovních účtech a následně vzhledem k financování z EU bude DPH proplaceno FÚ.

Rozpočtová změna výdajů celkem 220 000 Kč.

Rozpočtová změna příjmů celkem 220 000 Kč.

Zapsala:  ………………………..

Ověřovatelé: ……………………….

Starostka: ………………………..