Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou ze dne 8.8.2004, č.33

Přítomni: Mgr. Filip, pí.Mesiariková, pí. Prázná, p.Kotoun, Ing.Saxl, p. Krbec,p.Houska

Schválený program pro jednání:

- Seznámení s průběhem realizace projektu „Komplexní informační systém obce“,

Výběr názvu webových stránek obce

Návrh: www.strunkovice.cz,  www.strunkovice.org, www.ou-strunkovice.cz

www.strunkovice-nad-volynkou.cz,

Výběr názvů obecních emailových adres.

- Projednání realizace opravy obecní kanalizace

- Projednání realizace opravy obecní komunikace na pozemku p.č.1288/2

- Projednání realizace opravy obecní komunikace na pozemku p.č.1279

- Rozpočtové změny

- Projednání žádosti pana Uhlíře a paní Krupičkové o vyjádření ke stavbě relaxačního centra

- Projednání realizace akcí v roce 2005 jež by bylo možné financovat z programu pro obnovu venkova

Usnesení č.33.1. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo název webových stránek obce:

www.strunkovice.cz.

Usnesení č.33.2. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo  realizaci opravy obecní

kanalizace a potvrdilo jako dodavatele firmu STRABAG a pověřilo starostu podpisem

dodatku ke smlouvě 841/UB/109/02 uzavřené dne 17.12.2002. Dodatek bude řešit

změnu termínu realizace (zahájení v srpnu 2004 a ukončení v říjnu 2004 ), změnu ceny

díla, která bude činit 976 000 Kč včetně 19 % DPH.

Usnesení č.33.3. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo  realizaci opravy obecních

komunikací na pozemcích p.č. 1288/2 a pozemku p.č.1279 maximálně za cenu celkem

za obě komunikace 50 000 Kč včetně 19 % DPH.

Usnesení č.33.4 Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtovou změnu ve výdajové

části o částku 976 000 Kč na popovodňovou opravu obecní kanalizace.

Usnesení č.33.5 Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtovou změnu v příjmové

části na volby do Evropského parlamentu ve výši 16 500 Kč.

Usnesení č.33.6 Zastupitelstvo jednohlasně schválilo kladné vyjádření k žádosti pana Uhlíře a paní Krupičkové ke stavbě relaxačního centra.

Zapsala:  ………………………..

Ověřovatelé: ……………………….

Zástupce starosty: ……………………….

Starosta: ………………………..